## Slide 1: システム開発の進め方

## Slide 2: フェーズおよび成果物
要件定義（広義）
企画構想
要求定義
要件定義
開発（広義）
開発
単体
テスト
結合
テスト
テスト（広義）
システム
テスト
ユーザー
テスト
▼リリース
▼
▼
設計（広義）
基本設計
詳細設計
▼
青字:著書 『はじめよう！要件定義』による記載内容
要件定義、その前に
要件定義
PM/PL
SE
（SE）
SE
PG
ユーザー部門
発注側
受注側（ベンダー）
（業務要件定義）
（システム要件定義）
（総合テスト）
（UAT、受け入れテスト）
・企画内容の抜粋
（背景・目的・体制・期限）
・全体像（ユースケース、サブシステム）
・アーキテクチャ（利用する実装技術）
・要求一覧（機能要件一覧）
・行動シナリオ一覧
・行動シナリオ（新業務フロー）
・ワークセット一覧
・☆業務フロー As-Is/To-Be
・☆概念データモデル（DB概念設計）
・ラフイメージ or モックアップ
・非機能要件一覧
・画面一覧
・画面遷移図（IFDAM図）
・項目の説明
・機能の入出力定義
・機能の処理定義
・統合ER図（DB論理設計）
・☆CRUDマトリックス表
・☆パーミッション表
・DB物理設計
・コーディング規約
・☆クラス図
・☆コミュニケーション図
・☆シーケンス図
etc
技術検証
・☆テスト仕様書（単体テスト、結合テスト）
・テスト仕様書（システムテスト）
・テスト仕様書（ユーザーテスト）
・操作手順書
・残件一覧
成果物 ☆: 必要に応じて作成
サブシステム
複数サブシステム
▼
▼: 主要マイルストーン
本番 or 準本番環境
必要に応じて前フェーズの成果物を更新

## Slide 3: 成果物の構造関係
システム
サブシステム
行動シナリオ
（業務フロー）
画面遷移図
（IFDAM図）
機能
画面
1
N