## Slide 1: システム開発の進め方

## Slide 2: フェーズおよび成果物
要件定義（広義）
企画構想
要求定義
要件定義
開発（広義）
開発
単体
テスト
結合
テスト
テスト（広義）
システム
テスト
ユーザー
テスト
▲リリース
▲
▲
設計（広義）
基本設計
詳細設計
▲
青字:著書 『はじめよう！要件定義』による記載内容
要件定義、その前に
要件定義
PM/PL
SE
（SE）
SE
PG
ユーザー部門
発注側
受注側（ベンダー）
（業務要件定義）
（システム要件定義）
（総合テスト）
（UAT、受け入れテスト）
・企画内容の抜粋
（背景・目的・体制・期限）
・全体像（ユースケース、サブシステム）
・アーキテクチャ（利用する実装技術）
・要求一覧（機能要件一覧）
・行動シナリオ一覧
・行動シナリオ（新業務フロー）
・ワークセット一覧
・☆業務フロー As-Is/To-Be
・課題管理表（技術検証含む）
・☆概念データモデル（DB概念設計）
・ラフイメージ or モックアップ
・非機能要件一覧
・☆ハードウェア構成図
・☆ソフトウェア構成図
・☆ネットワーク構成図
・☆帳票一覧
・☆バッチ処理一覧
・☆外部インターフェース一覧
・画面一覧
・画面遷移図（IFDAM図）
・項目の説明
・機能の入出力定義
・機能の処理定義
・統合ER図（DB論理設計）
・☆CRUDマトリックス表
・☆パーミッション表
・☆帳票レイアウト
・☆外部インターフェース定義書
・テーブル定義（DB物理設計）
・コーディング規約
・☆クラス図
・☆コミュニケーション図
・☆シーケンス図
etc
技術検証
・☆テスト仕様書（単体テスト、結合テスト）
・テスト仕様書（システムテスト）
・☆テスト仕様書（ユーザーテスト）
・操作手順書
・☆インフラ構成
・残件管理表
成果物 ☆: 必要に応じて作成
サブシステム
複数サブシステム
▲
▲: 主要マイルストーン
本番 or 準本番環境
必要に応じて前フェーズの成果物を更新

## Slide 3: フェーズ説明
大項目 | 項目 | 別名称 | 説明 | 補足
要件定義 | 企画構想 |  | プロジェクトの目的、概要、期待される効果を明確にする段階。ビジネス目標との整合性を確認し、実現可能性を検討する。 | 
 | 要求定義 | 業務要件定義 | 顧客や利用者のニーズを明確化し、システムに求められる機能や性能を特定する段階。 | ・要望→要求→検討→要件 と昇華させていく。 ・システムを利用する人の行動（業務）を抽出する。
 | 要件定義 | システム要件定義 | 要求を具体化し、システムが満たすべき機能的・非機能的要件を詳細に定義する段階。 | 
設計 | 基本設計 |  | システムの構造や主要機能の設計を行う段階。UI、機能、データ構造を定義する。 | ・UI、機能、データを定義する。
 | 詳細設計 |  | 基本設計を基に、各モジュールの内部構造や処理ロジックを詳細に設計する段階。 | 
開発 | 開発 |  | 設計に基づいてプログラムを作成する段階。コーディングやテストコードによるテストを行う。 | 
 | 単体テスト |  | 個々のモジュールやコンポーネントが正しく動作するかを確認するテスト段階。 | ・サブシステム単体のテストなど
 | 結合テスト |  | 複数のモジュールを組み合わせて、それらが正しく連携して動作するかを確認するテスト段階。 | ・複数サブシステムのテストなど
テスト | システムテスト | 結合テスト | システム全体が要件を満たしているかを確認するテスト段階。性能や負荷のテストも含む。 | ・本番 or 準本番環境によるテストなど
 | ユーザーテスト | UAT、受け入れテスト | 実際のユーザーがシステムを使用して、操作性や実用性を確認するテスト段階。 | 

## Slide 4: 成果物の構造関係
システム
サブシステム
行動シナリオ
（業務フロー）
画面遷移図
（IFDAM図）
機能
画面
1
N